Leciones aprendidas
Sistema: Dasoft
Integrantes del equipo de desarrollo:
Cristian Ruben Sanchez Gomez
Pedro Alberto Martinez Garcia
Carlos Humberto Romero Callejas

# Introducción
Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema para el control de un despacho de abogados, el sistema debe llevar el control de diversas actividades tales como: Gestión de agenda, Control de casos, control de pago generado por los casos, consulta de casos tanto por el cliente como los abogados, control de los pagos por los servicios para el funcionamiento del lugar tales como: agua, luz, teléfono, Internet.
Existen diferentes tipos de usuarios tales como: Secretaria, abogados, cliente, dependiendo del tipo de usuario que sea serán las actividades que se le permiten realizar dentro del sistema.
Para la realización de este proyecto se contó con un equipo conformado por tres personas, los tres integrantes son estudiantes de informática en la universidad Veracruzana. Cada uno de ellos fue pieza clave para la realización de este proyecto.
La duración del proyecto es de 4 meses.
Se reconoce la gran labor realizada por los miembros del equipo para la realización de este proyecto, sus aportaciones fueron esenciales.
# Anécdotas
Durante el desarrollo de este proyecto se presentaron muchas trabas para su elaboración continuación se citaran algunas de ellas.
Al comienzo del proyecto se tenia demasiada incertidumbre y ansiedad por parate del equipo, ya que se quería comenzar a programar antes de comenzar con todas las actividades relacionadas con la ingeniería de software, para resolver este inconveniente se platico en el equipo y se llego a la conciliación de que es primordial comenzar con la parte de ingeniería de software para poder tener bases solidas al momento de comenzar a codificar y así tener una idea clara de lo que se debe hacer.
Otra de las trabas fue la elección de las tecnologías a utilizar para la elaboración del proyecto ya que el equipo no cuenta con mucha experiencia en el desarrollo del software, se eligió la plataforma web ya que el equipo no tenia casi nada de conocimientos de como desarrollar para ella y debido a las condiciones del proyecto se prestaba para poder empezar a usar esas tecnologías y perder el miedo a lo nuevo.
Otra de las trabas fue la falta de tiempo por parte de los miembros del equipo ya que tenían que realizar mas actividades aparte del proyecto, para este problema no se logro encontrar una solución ya que no solo era la falta de tiempo si no también la falta de interés.
# Lecciones aprendidas
Tópico	Área	Lección	Miembro del equipo
Requerimientos	Ingeniería de requerimientos	Elaborar un buen documento de requerimientos, apegarse a la metodología utilizada y validar esos requerimientos obtenidos con el cliente. / Conseguir aprobación de los mismos	Encargado de levantamiento de requerimientos
Tecnologías a implementar	IS	Documentarse sobre las tecnologias elegidas para poder justifar su eleccion para la solucion del proyecto	IS
Requerimientos	IS	Incluir un poco mas del tiempo que se piensa que se requiere para la culminacion del proyecto, esto por cualquier retraso que surga en el equipo o problema que se presente.	Lider equipo
Requerimientos	IS	Revisar los avances regularmente y retroalimentar el trabajo realizado por los miembros del equipo a fin de mejorar las actividades y las relaciones entre el equipo	Lider del equipo
		Realizar platicas motivacionales con el equipo y tratar de hacerlos sentir apoyo por parte del equipo asi como hacer que se sienta parte del equipo y sus sugerencias sean tomadas en cuenta y analizadas para ver si proceden o no.	Lider del equipo
Requerimientos	IS	Analizar bien el diagrama E-R y las relaciones que se deben establecer en cada una de las entidades, analizar los datos que se deben guardar y validar con el cliente si en verdad esos son los datos que decea guardar.	Encargado de levantamiento de requerimientos
		Ser rigido con las entregas y evitar realizar el trabajo que le tocaba a otro miembro del equipo	Lider del equipo