Minuta de Reunión sobre: Proyecto Administración de proyectos
FECHA:	30-oct-14
HORA:	06:32
LUGAR:	Chat

Puntos a tratar:	Terminar los atrasos que se tienen el en proyecto, y establecer una fecha para la validación del proyecto
Acuerdos:	Se establecerá una fecha para la evaluación del prototipo el encargado de esta actividad es Carlos / Cada integrante terminara las actividades retrasadas / Reestructurar la planeación del proyecto / El viernes 10 de octubre no habrá reunión para revisar avance, se revisara el próximo martes por motivos ajenos a la escuela.
Observaciones	El equipo no está trabajando de acuerdo a lo indicado en el plan de trabajo, existe falta de tiempo e interés.
Asistentes:	Cristian, Carlos, Pedro