Minuta de Reunión sobre: Proyecto Administración de proyectos
FECHA:	14-nov-14
HORA:	11:20
LUGAR:	Casa

Puntos a tratar:	Verificar avance de acceso al sistema / Verificar avance de menu abogado / Verificar avance modulo de gestion de casos
Acuerdos:	El inicio de sesion ya funciona / Del modulo de gestion de casos solo falta la opcion de agregar casos.
Observaciones	Retrasos considerables. / Presion de tiempo. / Falta de personal.
Asistentes:	Carlos