Minuta de Reunión sobre: Proyecto Administración de proyectos
FECHA:	15-sep-14
HORA:	11:00
LUGAR:	Chat

Puntos a tratar:	Plan del proyecto / Diagrama de contexto / Declaración de propósitos
Acuerdos:	El plan del proyecto sera realizado por Carlos, Pedro y Cristian, ya que se necesita que todos aportemos ideas para la planeacion y elijamos las actividades que queremos realizar. / El diagrama de contexto lo realizará Cristian / La lista declaración de propósitos la realizará Cristian / Se entregaran las actividades el dia viernes 19 de Septiembre antes de las 19 hrs
Observaciones:	En caso de no terminar se precentara el avance de la actividad designada
Asistentes:	Cristian, Carlos, Pedro