Minuta de Reunión sobre: Proyecto Administración de proyectos
FECHA:	19-sep-14
HORA:	6:00
LUGAR:	Chat

Puntos a tratar:	Avance de Plan del proyecto / Avance de Diagrama de contexto / Avance de Declaración de propósitos
Acuerdos:	Establecer comunicación el próximo martes 23 de septiembre para elegir las actividades que realizara cada integrante del equipo y revisar las actividades establecidas en la planeacion así como las fechas de entregas de cada una de ellas para ver si vamos en tiempo y forma o si es necesario agregar nuevas actividades o renegociar fechas.
Observaciones	El plan de proyecto esta terminido en su totalidad, esto cumple con su fecha de entrega por lo cual no nos genera retraso. / El diagrama de contexto esta terminado / La declaración de propósitos esta terminada / Las actividades que se establecieron para esta semana fueron entregadas oportunamente en tiempo y fecha, esto nos ayuda no tener retrasos y poder seguir avanzando en la realización del proyecto. / Los responsables de realizar cada actividad estan mencionados en la minuta anterior (CuartaMinuta) por lo cual ya no se mencionan en esta.
Asistentes:	Cristian, Carlos, Pedro