Minuta de Reunión sobre: Proyecto Administración de proyectos
FECHA:	26-sep-14
HORA:	18:00
LUGAR:	Chat

Puntos a tratar:	Plan del proyecto / Modelo de datos (E-R) / Modelo de comportamiento
Acuerdos:	El plan de proyectos ya se termino de elaborar / El diagrama E-R ya fue teminado / El próximo martes 30 de septiembre nos comunicaremos para asignar actividades a realizar para cada uno de los miembros del equipo.
Observaciones:	Se mostro un mayor esfuerzo por parte del equipo para cubrir las actividades con las que nos habiamos retrasado y así poder continuar de acuerdo a los tiempos establecidos en la planeación. / El modelo de comportamiento aun no se termina. El compañero encargado de realizarlo no establecio comunicación para poder saber su avance y/o problemas por los cuales no pudo entregarlo.
Asistentes:	Cristian, Carlos, Pedro