Minuta de Reunión sobre: Proyecto Administración de proyectos
FECHA:	30-sep-14
HORA:	02:00
LUGAR:	Chat

Puntos a tratar:	Diccionario de datos / Modelo de procesos / Modelo de comportamiento / Prototipo rápido de la interfaz / Errores en el diagrama de gantt
Acuerdos:	Establecer comunicación el próximo viernes 3 de octubre para verificar el avance de las actividades designadas, dedicar más tiempo de trabajo para lograr superar el atraso en el modelo de comportamiento y corregir los detalles del diagrama de gantt para poder seguir en tiempo y forma de acuerdo a la planeación. / Terminar las actividades asignadas al 100% para el viernes 3 de octubre / Corregir fechan en el diagrama de gantt Pedro / El modelo de comportamiento lo realizará Cristian / El modelo de procesos lo realizará Cristian / Diccionario de datos lo realizará Carlos / El prototipo rápido de la interfaz lo realizara Pedro
Observaciones	En caso de no terminar al 100% las actividades, se justificaran en la minuta del viernes los motivos por lo cuales no se pudo concluir la actividad.
Asistentes:	Cristian, Carlos, Pedro