Minuta de Reunión sobre: Proyecto Administración de proyectos
FECHA:	3-oct-14
HORA:	06:32
LUGAR:	Chat

Puntos a tratar:	Avance de / Diccionario de datos / Modelo de procesos / Modelo de comportamiento / Prototipo rápido de la interfaz / Errores en el diagrama de gant / Estimacion
Acuerdos:	Diccionario de datos tiene un avance del 95% solo falta estimar el tamaño adecuado para algunos campos el encargado de realizar esta actividad es Carlos. / Prototipo rápido de la interfaz esta en un avance del 40%, aun faltan desarrollar mas ventanas, el encargado de realizar esta actividad es Pedro / Modelo de comportamiento esta terminado al 100% el encargado de realizar esta actividad es Cristian / Modelo de procesos muestra un avance del 50% el encargado de realizar esta actividad es Cristian / Errores en el diagrama de gantt no se han corregido, el encargado de esta actividad es Pedro / Estimación tiene un avance del 0% ya que aun no se tienen los CU para realizar la estimación, esta sera realizada en cuanto se tenga la descripción de los casos de uso, el encargado de realizar esta actividad es Carlos
Observaciones	El equipo no esta trabajando de acuerdo a lo indicado en el plan de trabajo, existe falta de tiempo e interes.
Asistentes:	Cristian, Carlos, Pedro