Minuta de Reunión sobre: Proyecto Administración de proyectos
FECHA:	14-oct-14
HORA:	9:00
LUGAR:	Chat

Puntos a tratar:	Terminar los atrasos que se tienen el en proyecto, y establecer una fecha para la validación del proyecto
Acuerdos:	El prototipo debe estar terminado para el miercoles 15 de octubre antes de las 3 pm, para poder presentarlo al cliente y validar los requerimientos. El encargado de terminarlo es Pedro / El encargado de presentarlo es Carlos Humberto
Observaciones	No se muestra interes ni compromiso a realizar las actividades designadas en tiempo y forma según la planeación. / El equipo no muestra un compromiso hacia las actividades a realizar.
Asistentes:	Cristian, Carlos, Pedro