Minuta de Reunión sobre: Proyecto Administración de proyectos
FECHA:	31-oct-14
HORA:	10:00
LUGAR:	Chat

Puntos a tratar:	Reestructuracion de la planeacion para cumplir con la entrega del modulo elegido, el modulo elegido es el de gestion de casos / Realizar descripcion de los casos de uso necesarios para la implementacion de ese modulo / Realizar descripcion de CU login
Acuerdos:	Las actividades mencionadas seran realizadas por Carlos Humberto
Observaciones	Desface en la planeacion y fechas de entrega, irresponsabilidad del equipo.
Asistentes:	Carlos