Minuta de Reunión sobre: Proyecto Administración de proyectos
FECHA:	24-oct-14
HORA:	18:00
LUGAR:	Chat

Puntos a tratar:	Estado del prototipo rapido / Diagrama casos de uso / Validacion del prototipo
Acuerdos:	El prototipo rapido esta terminado se auxilio al compañero Pedro para poder concluir la actividad, esta actividad fue realizada por Pedro y Carlos / El diagrama de casos de uso lo realizo Carlos / Establecer nueva fecha con el cliente para la validacion del prototipo rapido, el prototipo ya esta listo para ser presentado el encargado de esta actividad es Carlos
Observaciones	No se muestra interes ni compromiso a realizar las actividades designadas en tiempo y forma según la planeación. / El equipo no muestra un compromiso hacia las actividades a realizar. / Demaciado desinteres por la realizacion del proyecto
Asistentes:	Cristian, Carlos, Pedro